**PROJET D’APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES PRODUCTIVES MOUDOUN**

# PLAN PREVISONNEL DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISE POUR 2021

**(NOVEMBRE 2021)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Ref. No.** | **Marché****(Description)** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Méthode de passation des marchés** | **Approche de marché** | **Revue par Banque****(Priori / Posteriori)** | **Date de prévisionnelle de lancement**  | **Date prévisionnelle de signature de marché** |
|  | **Composante 1**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TRAVAUX** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aménagement de la place publique devant le conseil régional de Néma | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Décembre 2021 | Février 2022 |
| 2 | Construction d'un hôtel de ville à Adel Bagrou | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Novembre 2021 | Janvier 2022 |
| 3 | Plantation d'arbres tout le long de la route de l'espoir (Axe route Espoir Entrée / sortie de la ville de kiffa) | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Décembre 2021 | Février 2022 |
| 4 | Aménagement de la place publique centrale de kiffa | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Décembre 2021 | Février 2022 |
| 5 | Achèvement du marché de Ghadima à Kiffa | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Novembre 2021 | Janvier 2022 |
| 6 | Extension de l'auberge municipale de Kiffa et Fourniture et installation d'un groupe électrogène pour l'auberge | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Novembre 2021 | Janvier 2022 |
| 7 | Aménagement de la place publique longeant la route de l'Espoir en face de la tribune et la maison de jeunes d’Aioun | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Décembre 2021 | Février 2022 |
| 8 | Réhabilitation du marché municipal du quartier collège à Sélibaby | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Novembre 2021 | Janvier 2022 |
| 9 | Réhabilitation et extension de l'hôtel de ville Sélibaby | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Novembre 2021 | Janvier 2022 |
| 10 | Aménagement de la place dite place de l’indépendance à Rosso | IDA | Travaux | AON | Ouvert National | postériori | Décembre 2021 | Février 2022 |
|  | **Composante 2 :** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appui-conseil aux communes pour la création et l’animation du dialogue sur le développement économique communal | IDA | Consultant | QC | Limité National | postériori | Novembre 2021 | Février 2022 |

**Le Coordonnateur de MOUDOUN**

**Bouceif Ould Sid Ahmed**