Honneur – Fraternité – Justice

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES  ET DU DEVELOPPEMENT

Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives (MOUDOUN)

PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) RELATIFS AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION/ RÉHABILITATION DES VOIRIES DANS LES COMMUNES DE SÉLIBABI, AIOUN, KIFFA,  ADEL BEGROU ET BASSIKNOU

# RESUME EXECUTIF

Version Finale

Septembre 2026

# RESUME EXECUTIF

- Contexte et justification

Le projet Moudoun financé par la Banque Mondiale a pour objectifs principalement de : (i) Améliorer l’accessibilité aux services dans les villes sélectionnées ; et (ii) Renforcer les capacités des Gouvernement locaux pour planifier et aménager les services publics locaux.

La mise en œuvre du Projet Moudoun se fera à travers quatre (4) composantes :

- Composante 1 – Améliorer l'accès aux services pour le développement économique

    - Sous-composante 1.1 : Infrastructures et services urbains résilients soutenant le développement économique dans certaines villes intermédiaires du Sud (sept villes) à savoir : Rosso, Sélibabi, Kiffa, Aioun, Néma, Bassikounou/M’Béra Camp et Adel Bagrou ;

    - Sous-composante 1.2 : Electrification urbaine et rurale ;

    - Sous-composante 1.3 : Réduction des risques d'inondation en milieu urbain et renforcement de la résilience.

- Composante 2 – Renforcement de la décentralisation et des capacités des gouvernements locaux ;

- Composante 3 – Gestion du projet ;

- Component 4 – Composante d'intervention d'urgence en cas d'urgence

Dans le cadre de ses interventions visant l’amélioration du cadre de vie urbain et le renforcement des infrastructures de voirie, le Projet MOUDOUN prévoit à travers la composante 1 la construction et/ou la réhabilitation de voiries dans cinq (05) villes, à savoir : Aioun, Sélibabi, Kiffa, Adel Bagrou et Bassiknou. Les EIES déjà réalisées ont permis d’identifier des biens dans les emprises des voiries. Pour cela, le présent PAR est élaboré conformément à la réglementation nationale en vigueur en Mauritanie et à la Norme Environnementale et Sociale n°5 (NES 5) de la Banque mondiale en vue de définir les modalités de compensation, de déplacement et/ou de réinstallation des personnes affectées par le projet dans les cinq (05) villes concernées.

- Objectifs du PAR

Le présent Plan d’Action de Réinstallation (PAR) a pour objet de définir les principes, modalités et procédures de compensation, de déplacement et/ou de réinstallation des personnes affectées dans le cadre des travaux de construction et/ou de réhabilitation des voiries urbaines dans les cinq (05) villes concernées par les sous-projets de voiries urbaines financés dans le cadre du  Projet MOUDOUN, à savoir : Aioun, Sélibabi, Kiffa, Adel Bagrou et Bassiknou. Cette compensation se fera sur la base des dispositions réglementaires nationales et la NES 5 du Cadre environnemental et social de la Banque mondiale.

- Méthodologie

L’élaboration du PAR s’est articulé autour des points ci-après : la revue documentaire par l’exploitation du CPR, des EIES des sous-projets de voirie élaborés et d’autres projets de PAR similaires, des rencontres pour la communication et l’information de toute la communauté locale et de manière spécifique avec les PAPs sur les sous-projets ainsi que le processus d’élaboration et de mise en œuvre du PAR ainsi que le recensement et enquêtes socioéconomiques et consultations auprès des PAPs.

- Description des sous-projets

Les activités sources de réinstallation sont l’aménagement de voiries urbaines dans les villes d’Aioun, de Kiffa ; de Selibabi, de Bassiknou et d’Adel Bagrou.

L’emprise des voiries projetées est de 9m et c’est cette libération d’emprise qui est source de réinstallation pour les 5 sous-projets.

La situation des axes concernés par ville est donnée ci-après :

| Ville | Désignation | Voie desservante | Linéaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Bassikounou | Axe 2 | Camp des Nations Unies | 1,548 km |
|  | Axe 10 | Route de l’aéroport | 3, 029 km |
| Sous total |  |  | 4,577 |
| AdelBegrou | Axe 2 | Marché AdelBegrou - zone administrative de la nouvelle ville | 2,5 km |
| Sélibaby | Axe 3 | Deuxième collègede Sélibabi- Deuxième marché du Sélibabi | 1,536 km |
| Kiffa | 3 | Sonimex – Mairie Kiffa | 0,7978 km |
|  | 6 | Marché jedida | 0,752 km |
|  | 14 | Marché jedida- gare routière | 0,808 km |
|  | 16 | Marché de Ghadima -Lemsila-Parc à betail | 1,923 km |
| Sous total |  |  | 4,2808 |
| Aïoun | Voie n°1 | Centre de santé | 1,290 |
|  | Voie n°3 | Centre de formation et de perfectionnement professionnels | 0,867 |
|  | Voie n°4 | Centre de santé CC3 | 0.771 |
|  | Voie n°5 | Ecole Leguneiba | 0,565 |
|  | Voie n°6 | Quartier MsidEthikre | 0,419 |
| Sous total |  |  | 3,912 |

- Mesures de minimisation de la réinstallation

Afin de minimiser la réinstallation dans le cadre de ce PAR, la mesure de minimisation adoptée à consister :

Pour Kiffa : à éviter d’affecter les bâtis. En effet la réduction de l’emprise de 9m à 7,5 m sur l’axe 3 au droit des six bâtis a permis d’éviter la réinstallation physique ;

Pour Selibabi : à l’application de la réduction d’emprise de 9m à 8,2m sur tout le tracé à l’exception de deux Points (PK 0+732 avec une emprise de 8,75m et le PK1+070 avec une emprise de 7,90m).

Les entreprises de construction sont tenues de se limiter strictement aux emprises à la suite de la minimisation qui permet d’éviter la réinstallation physique.

- Impacts potentiels du projet

Les sources d’impact du projet sont : Construction/Travaux de réalisation des voiries des cinq (05) villes du projet notamment Kiffa, Selibabi, Aouin, Bassikounou et AdelBegrou.

Les impacts positifs sont : la création d’emplois temporaires, l’amélioration de revenu local, l’amélioration du trafic routier suite à l’aménagement des voiries, l’amélioration de la santé et des conditions de vie des villes bénéficiaires.

Les impacts négatifs sont : la perte de source de revenu, la perturbation des activités socioéconomiques liées à la présence des voiries, la perte définitive de lopins de terre dans les emprises des travaux, le risque d’accident de travail et de maladies professionnelles maladies (rhume, toux, etc.), la perturbation de la quiétude des populations riveraines, les troubles auditives chez les ouvriers, le risque de VBG/EAS/HS, le risque de maladies sexuellement transmissibles (Sida, IST etc.).

- CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE APPLICABLE AU SOUS PROJET

Le contexte légal et institutionnel de ce PAR a trait à la législation foncière (les textes applicables au

foncier, le statut des terres), les règles de compensation, la participation du public, les mécanismes

d’acquisition de terrains, de réinstallation et de restructuration économique. Il contient également une

analyse comparée de la législation nationale et des NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale.

L’analyse comparative de la législation mauritanienne en matière foncière et d’expropriation pour cause d’utilité publique avec les NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale révèle des divergences. Pour certains points comme l’admissibilité à l’indemnisation et/ou l’assistance, la législation nationale couvre partiellement les exigences de la Banque Mondiale. Cependant, beaucoup de divergences persistent dans le droit positif mauritanien, notamment l’éligibilité, la date limite d’admissibilité, la méthode d’évaluation des pertes et indemnisations, les alternatives de compensation, les occupants informels, la gestion des plaintes, les consultations, etc. Sur ces points de discordance, il est préconisé que les NES n°5 et n°10 de la Banque Mondiale soient appliquées pour guider le processus de réinstallation éventuelle dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet.
Pour l’éligibilité à compensation, les travaux de réalisation de ces sous-projets engendreront deux catégories de PAP :

- Les personnes dont les activités économiques seront perturbées et de ce fait qu’elles perdront des revenus pendant la durée de travaux ;

- Les personnes qui perdent des lopins de terre, infrastructures ou des aménagements par le fait de la réalisation des travaux.

Sur le plan institutionnel, la mise en œuvre de ce PAR relève de la responsabilité de l’UGP Moudoun qui sera le premier responsable du suivi. Moudoun est doté d'un pôle E&S familier des questions de mise en œuvre de PAR. Ce pôle environnement est composé d’un expert environnement CCP responsable du pôle et un expert sauvegarde sociale et expert genre le tout au niveau CCP avec un expert environnement et expert social et genre au niveau de l’antenne de Kiffa et un expert environnement au niveau de Rosso.

La mise en œuvre du PAR sera assurée par un consultant indépendant qui adoptera une fiche individuelle d’entente et veillera à la signature de cette fiche par les PAP et l’exproprient. A l’issue de ce processus d’indemnisation, le consultant produira un rapport de mise en œuvre qui sera approuvé par le projet et la Banque avant le début des travaux physiques.

- Date butoir

Dans le cadre du présent PAR, la date butoir a été fixée au 20 Juin 2026 pour les villes de Selibabi, Kiffa et Aouin et le 4 juillet 2026 pour Adel Bagrou et Bassiknou en collaboration avec les autorités locales ; les PAP ainsi que les autres bénéficiaires ont été informées au préalable lors des entretiens, des assemblées et consultations publique. En plus, des affiches ont été diffusées à la radio et affichées sur les tableaux de toutes les mairies concernées avant la date d’éligibilité (cf. annexe 4 pour les images des affiches).

- Consultation des parties prenantes

Conformément à la Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant Code Cadre de l’Environnement, et ses décrets d’applications relatives aux Etudes d’impact environnementale (Décret n° 2007-105 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2004-094 du 04 Novembre 2004 relatif à l'Etude d'Impact sur l’Environnement), ainsi qu’aux Normes Environnementales et Sociales (NES), notamment les NES n°5 et n°10, le projet a intégré un processus de consultation des parties prenantes et des personnes potentiellement affectées par le projet.

Les consultations des parties prenantes se sont déroulées en deux (02) phases dont : i) la première phase du 12/06/2023 au 16/06/2023 à différents niveaux, à la fois au niveau central à Nouakchott et au niveau régional dans les chefs-lieux des communes de Sélibabi, Aïon, Kiffa, Bassiknou et Adel Bagrou ; ii) la deuxième phase du 03 au 15/04/2025 avec les communautés riveraines à la voirie ainsi que les autorités coutumières et communales. En plus, il y a eu des entretiens semi-structurés avec l’ONG Terre & Homme des 5 villes sur les questions des personnes vulnérables, de la femme et de l'enfance, ainsi que les aspects liés au VBG.

Un total de 564 personnes dont 209 femmes (37,06%) ont participé à ces deux premières phases de consultations conduite en 2023. Le tableau ci-dessous donne les détails :

Tableau : Participants aux consultations publiques menées dans le cadre de la mobilisation sociale

| Moughataah | Participants |  | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femmes | Hommes |  |  |
| Aïoun | 46 | 114 | 160 | 28,37 |
| Selibabi | 41 | 59 | 100 | 17,73 |
| Kiffa | 45 | 71 | 116 | 20,57 |
| Bassiknou | 37 | 56 | 93 | 16,49 |
| Adel Bagrou | 40 | 55 | 95 | 16,84 |
| TOTAL | 209 | 355 | 564 | 100 |

Source : Rapports EIES des voiries des cinq villes, 2023 pour la première phase et 2025 pour la deuxième phase

Dans le cadre du présent PAR, une autre phase de consultation a été conduite dans la période du 10 juin au 04 juillet  2026. Au total, cinquante-quatre (54) personnes (les structures techniques clés, les autorités administratives et communales) ont été consultées dont quarante-cinq (45) hommes soit 83,34% et neuf (09) femmes soit 16,66%. Le nombre de participant par ville est donné dans le tableau suivant :

Tableau:  Participants aux consultations publiques menées dans le cadre du PAR

| Moughataah | Participants |  | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Femmes | Hommes |  |  |
| Aïoun | 0 | 6 | 6 | 11,11 |
| Selibabi | 9 | 7 | 16 | 29,63 |
| Kiffa | 0 | 13 | 13 | 24,07 |
| Bassiknou | 0 | 11 | 11 | 20,37 |
| Adel Bagrou | 0 | 8 | 8 | 14,81 |
| TOTAL | 9 | 45 | 54 | 100 |

Source : Enquête de terrain, juin 2026

Lors de ces consultations, il est à noter que les bénéficiaires, les PAPs rencontrées ont exprimé leur soutien au projet car elles sont conscientes de l’importance de son impact sur l’économie du pays et le développement des conditions de vie locales. Aussi, ils ont manifesté la bonne compréhension des procédures d’identification et d’évaluation des biens, des barèmes appliqués, ainsi que le planning projeté pour l’indemnisation.  Toutefois, les parties consultées n’ont pas manqué d’exprimer leurs préoccupations et recommandations par rapport à la réalisation du projet. Les principales préoccupations se résument comme suit : continuer à informer et préparer les PAP ; rendre transparent les barèmes et méthodes d’évaluation ; Vérification avec exactitude les chefs de ménages ; Donner une priorité aux PAP vulnérables ; la traçabilité des indemnisations ; l’acceptation de l’évaluation des biens à ce stade ; l’égalité homme femme durant le processus etc.

- Situation socio-économique des PAP

Répartition selon le sexe :

Les résultats de l’enquête socio-économique montrent que 149 personnes seront affectées par les travaux dont 49 femmes soit 33 % et 100 hommes soit 67 %.

Répartition géographique :

- Aioun : 55 personnes (27 femmes, 28 hommes), soit la plus forte concentration (37,16 %).

- Kiffa : 32 personnes (7 Femmes, 25 Hommes), soit 20,95 % du total.

- Bassiknou : 29 personnes (8 Femmes, 21 Hommes), représentant 19,59 %.

- Sélibaby : 25 personnes (6 Femmes, 19 Hommes), soit 16,89 %.

- Adel Begrou : 8 personnes (1 Femme, 7 Hommes), soit 5,41 %.

Répartition des Personnes Affectées par le Projet (PAP) selon l'âge:

- Tranche de 20 à 34 ans : 46 personnes (soit 31,08% de l'effectif global), composées de 13 femmes et 33 hommes ;

- Tranche de 20 à 34 ans 35 à 49 ans : le groupe le plus nombreux avec 50 individus (33,78%), qui rassemble 23 femmes et 27 hommes ;

- Tranche de 20 à 34 ans 50 à 64 ans : 36 personnes (23,65%), réparties entre 11 femmes et 25 hommes ;

Tranche de 20 à 34 ans 65 ans et plus : 17 individus (11,49%), représentant la plus petite tranche avec seulement 2 femmes et 15 hommes. Répartition des Personnes Affectées selon le statut matrimonial

- Mariés : C'est le statut majoritaire pour les deux sexes avec 79,87% de l’ensemble ;

- Célibataires : Ils constituent le deuxième groupe le plus nombreux avec 17,45 % de l’ensemble ;

- Divorcés : C'est la situation la plus faible, représentant seulement 2,68 % de l'ensemble des personnes affectées.

Répartition des Personnes Affectées selon la vulnérabilité

Sur les 149 PAP, neuf (09) PAPs ont été identifiées comme vulnérables, soit 6% de l’ensemble des personnes affectées. Parmi les 09 personnes identifiées comme vulnérables, la répartition montre des réalités différentes selon le genre :

- Femmes (3 cas vulnérables) : La principale vulnérabilité féminine est le statut de femme chef de ménage (2 cas, soit 1,35 % de l'effectif féminin). On compte également 1 personne âgée de 70 ans et plus.

- Hommes (6 cas vulnérables) : La principale vulnérabilité masculine est liée aux personnes âgées de 70 ans et plus (2 cas, soit 2,02 % de l'effectif masculin). Viennent ensuite les personnes en situation de handicap physique (2 cas), 1 malentendant et 1 non-voyant.

Répartition des Personnes Affectées selon le Niveau d'instruction

Il ressort des résultats de l’enquête socioéconomique que 44,59% des PAP sont pour la majorité non scolarisées. En revanche 5,37% des PAPs ont un niveau universitaire, 0,67% des PAP ont un niveau professionnel, 28,19% des PAP ont un niveau secondaire et 21,48% des PAP pour le niveau primaire.

Ci-dessous le tableau récapitulatif des biens affectés dans les emprises des voiries.

| Villes | Structures physiques |  | Perte économique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nbre de PAP concernées | Nbre de biens | Nbre de PAP concernées | Nbre |
| Adel Begrou | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Aioun | 7 | 7 | 50 | 50 |
| Bassiknou | 6 | 6 | 27 | 27 |
| Kiffa | 5 | 3 | 28 | 28 |
| Sélibaby | 2 | 2 | 23 | 23 |
| TOTAL | 21 | 19 | 135 | 135 |

Au total 156 biens ont été identifiés dans les emprises des voiries dont 135 activités économiques et 21 structures physiques affectés. Ces biens identifiés ont été répartis entre 149 PAPs.

- Évaluation des pertes et des compensations

Les catégories de pertes susceptibles d’être occasionnées par les travaux de réhabilitation et leurs compensations sont les deux catégories suivantes :

- Perturbations d’activités économiques ;

- Pertes de structures physiques (hangar, maisonnettes et clôtures) : valeur de remplacement à neuf.

La méthodologie utilisée pour l’évaluation des indemnisations/compensations s’est appuyée sur les investigations de terrain conformément aux textes législatifs et règlementaires en vigueur en Mauritanie et selon les exigences de la NES n°5 de la Banque Mondiale.

- Forme de compensation

La compensation des PAPs s’effectuera en espèces pour les perturbations d’activités économiques et l’assistance aux PAP vulnérables, en nature (réfection en état neuf pour les structures physiques) avant la démolition en vue d’assurer la continuité des activités comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Pour les zones d’insécurité, les compensations en espèces seront faites par transfert via les applications mobiles ou dans les institutions bancaires régionales (les transactions seront sécurisées et documentées par l’impression et l’archivage des reçus de transferts et des accusés de réceptions).

Les PAP vulnérables bénéficieront de l’assistance en nature sous forme d’accompagnement spécifiques (consultations spécifiques à domicile, établissement des dossiers d’indemnisation, acquisition de nouveaux sites, assistance au déménagement) et de paiement en espèce des montants d’indemnisation selon la nature des pertes, ce, avant toute possession des emprises en vue d’assurer la continuité des activités comme l’indique le tableau ci-dessous.

Tableau : Formes de compensations possibles

| Formes de compensations possibles | Description |
| --- | --- |
| Paiement en espèces | L’indemnisation en espèces sera calculée au coût de remplacement intégral et versée en ouguiyas avant toute prise de possession, démolition, restriction d’accès, déplacement physique ou économique, ou démarrage des travaux. Elle couvrira la valeur de marché actualisée des terres et des biens équivalents, ainsi que les frais de transaction, taxes, transport, démontage et réinstallation, sans déduction pour vétusté, dépréciation ou matériaux récupérables. Les barèmes seront actualisés jusqu’au paiement effectif. Les pertes économiques seront indemnisées sur la base des revenus ou bénéfices nets réellement perdus pendant toute la durée de l’interruption et le délai raisonnable de reprise, complétées par les mesures nécessaires à la restauration des moyens de subsistance. |
| Paiement en nature | La compensation en nature consistera à reconstruire, réparer ou remplacer les structures affectées — notamment clôtures, devantures, kiosques et maisonnettes — par des biens de qualité, de fonctionnalité, de sécurité et de valeur au moins équivalentes. Le bien de remplacement devra être disponible avant la démolition ou le déplacement. Lorsque les moyens de subsistance dépendent de la terre, une terre de remplacement offrant un potentiel productif, des avantages de localisation et une sécurité d’occupation équivalents ou supérieurs sera privilégiée, en tenant compte du choix éclairé de la PAP. |
| Assistance | Les PAP vulnérables seront identifiées selon des critères transparents et bénéficieront d’une assistance individualisée avant, pendant et après la compensation : information accessible, appui administratif, aide au déplacement, accès prioritaire aux mesures de restauration des moyens de subsistance et suivi jusqu’au rétablissement effectif. Toute allocation complémentaire sera fondée sur l’évaluation des besoins et des impacts subis ; l’équivalent de trois mois du SMIG pourra constituer un minimum indicatif, à ajuster si nécessaire. Les responsabilités, délais, indicateurs de suivi et voies de recours seront précisés dans le PAR |

- Matrice de compensation

La matrice de compensation a été établie en fonction des résultats des consultations, du recensement et de l’enquête socio-économique. Cette matrice, retrace l’ensemble des pertes recensées dans l’emprise et elle présente de manière synthétisée les règles de compensation proposées pour chaque type de perte et chaque type de PAPs recensées.

Le tableau ci- dessous présente la matrice de compensation des pertes recensées.

Tableau : matrice de compensation des pertes recensées

| Pertes | Évaluation des pertes | Mesures de bonification | Mode de compensation |
| --- | --- | --- | --- |
| Structure physique (hangars, kiosques et clôture) | L’évaluation des infrastructures se basera sur le coût de remplacement à neuf, en tenant compte des matériaux d'origine ou améliorés utilisés sur place, ainsi que des frais de transaction. PLUS Indemnité additionnelle en guise d’assistance au déplacement pour le transport des biens. | Possibilité de déplacer de manière sécurisée les infrastructures affectées Assistance au déplacement | En nature de préférence ou, au choix éclairé de la PAP, en espèces au coût de remplacement intégral. |
| Perturbation temporaire d’activité économique | Les pertes de revenus liées à la perturbation temporaire des activités économiques sont évaluées à 3 mois de revenus (soit 1 mois de perte estimée pour la durée des travaux dans la portion concernée, majoré de 2 mois supplémentaires comme bonus). Ce montant couvre intégralement l'impact sur l'activité, y compris en cas de prolongation du chantier au-delà du délai initialement prévu d'un mois. | Indemnité supplémentaire de deux mois de revenu | En espèces, complété au besoin par une assistance en nature. |
| Vulnérabilité | Vulnérabilité (appui en fonction de la nature de vulnérabilité) | Assistance adaptée : paiement à domicile si nécessaire, appui administratif et au déplacement, accès prioritaire aux mesures de restauration des moyens de subsistance et suivi jusqu’au rétablissement. Toute allocation sera fondée sur les besoins ; 7 500 MRU peut constituer un minimum, à ajuster si nécessaire. | Combinaison d’une allocation en espèces et d’une assistance en nature adaptée aux besoins de la PAP. |

- Récapitulatif des coûts de compensation

Le montant global des compensations pour l'ensemble des biens répertoriés s’élève à « deux millions deux cent quarante-six mille cinquante-quatre MRU (2 246 054 MRU) », tel que détaillé dans la matrice ci-dessous.

Tableau : Matrice présentant le montant total des indemnisations pour l’ensemble des biens recensés par commune du sous-projet

| Communes | Catégories de pertes | Compensation en MRU |
| --- | --- | --- |
| Adel bagrou | Perturbation temporaire d’activité économique | 52 500 |
|  | Pertes de structures physiques | 2 685 |
|  | Assistance auprès des PAP vulnérables | 13 500 |
| Total commune Adel bagrou |  | 68 685 |
| Aïoun | Perturbation temporaire d’activité économique | 481 500 |
|  | Pertes de structures physiques | 14 714 |
|  | Assistance auprès des PAP vulnérables | 13 500 |
| Total commune Aïoun |  | 509 714 |
| Bassiknou | Perturbation temporaire d’activité économique | 298 800 |
|  | Pertes de structures physiques | 21 946 |
|  | Assistance auprès des PAP vulnérables | 13 500 |
| Total commune Bassiknou |  | 334 246 |
| Kiffa | Perturbation temporaire d’activité économique | 549 300 |
|  | Pertes de structures physiques | 508 055 |
| Total commune Kiffa |  | 1 057 355 |
| Sélibaby | Perturbation temporaire d’activité économique | 183 150 |
|  | Pertes de structures physiques | 11 904 |
|  | Assistance auprès des PAP vulnérables | 81 000 |
| Total commune de Sélibaby |  | 276 054 |
| Total des compensations |  | 2 246 054 |

Le paiement par chèque pour les PAP disposant d’une carte d’identité et/ou par orange money/cash pour ceux qui ne disposent pas de pièces d’identité sont les modes de paiement souhaités par les PAP et donc préconisés. Les transactions seront sécurisées et documentées par l’impression et l’archivage des reçus de transferts et des accusés de réceptions.

- MECANISME DE GESTION DES GRIEFS (PLAINTES, DOLEANCES, RECLAMATIONS ET APPRECIATIONS)

Dans le cadre de la mise en œuvre des sous-projets, la gestion des plaintes liée à la réinstallation va s’adosser au Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) existant au niveau du projet Moudoun (validé par la Banque) et annexé à ce rapport (annexe 5). Ce MGP qui est en cours de déploiement dans les zones des sous-projets traite du mode de gestion des cas de VBG-EAS-HS et de la réinstallation.

- SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAR

Le suivi de la mise en œuvre du PAR nécessite l’implication de toutes les parties prenantes qui sont les PAPs, aux collectivités locales, la DECE, les PAP.

Ce suivi s’effectuera sur la base des indicateurs pertinents. Globalement, les indicateurs de suivi qui pourraient être utilisés sont :

- La vérification de la liste des impacts et des personnes affectées par le sous projet dans les différentes zones cibles ;

- Le nombre de personnes compensées avec succès (objectif : 100%) ;

- Le nombre de personnes qui ne le sont pas (objectif : 0%) et les raisons ;

- Le nombre des griefs et plaintes qui ont été enregistrées et traités (objectif : 100%) ;

- Le Montant total des compensations ;

- L’habileté et le nombre de PAP ayant repris leurs activités économiques dans le mois après les travaux (objectif : 100%).

En tout état de cause, le suivi interne sera fait par l’équipe de sauvegardes de Moundoun avec l’implication des autres parties suscitées et le suivi externe par la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs.

- RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE DE MISE EN ŒUVRE

Le succès du processus d'indemnisation repose en grande partie sur la mise en place d'une organisation claire et sur la définition précise des rôles et responsabilités des institutions concernées. Les responsabilités de chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre du Plan d'Action pour la Réinstallation (PAR) sont détaillées dans la matrice ci-dessous :

Matrice présentant la synthèse des responsabilités organisationnelles et mise en œuvre du PAR

| Acteurs institutionnels | Responsabilités |
| --- | --- |
| UCP Moudoun | - Préparation, diffusion du financement et de la mise en œuvre du PAR - Participation au traitement des plaintes et mise en œuvre des décisions de résolution des griefs |
| Les collesctivités locales ; Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs | - Information et sensibilisation des autorités coutumières et PAP pour la libération sociale ; - Accompagnement du comité de réinstallation et de gestion des griefs pour la gestion des griefs. |
| Pôle Environnemental, Social et Genre | - Suivi de la mise en oeuvre du PAR |
| Consultant indépendant | - Mise en œuvre du PAR |
| Comité de Réinstallation et de Gestion des Griefs | - Résolution des conflits à l’amiable - Gestion et résolution des réclamations, fixation à l’amiable des montants de compensation. |
| Entreprise chargée des travaux | - Charger de la remise en état convenable des structures physiques affectées notamment les kiosques, les hangars, murs et devantures d’habitation - En collaboration avec le pole E&S de Moudoun, le consultant independant en charge de la mise en oeuvre du PAR, informer et sensibiliser les populations affectées sur les enjeux avant de commencer les activités dans une zone/axe en début du sous-projet, un mois, une semaine et 48h avant |

- CALENDRIER D’EXECUTION

La mise en œuvre du PAR des travaux de voiries se fera suivant le calendrier ci-dessous

Calendrier de mise en œuvre du PAR

| Phases / Activités | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approbation et Diffusion du Rapport Final PAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation du consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réunion de démarrage avec le projet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prise de contacts initiaux avec les PAP, leurs communautés et les autorités locales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exécution des activités préparatoires à la finalisation des ententes individuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalisation des dossiers individuels des PAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transmission des dossiers des PAP conciliées à MOUDOUN pour mise en place des indemnisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information des PAP sur la disponibilité des indemnisations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compensation/Suivi de la libération des emprises/ prise de possession des terres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recueil, traitement et gestion des réclamations et des plaintes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre des mesures de réinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Information et communication envers les PAP vulnérables sur les mesures d'assistance qui leur sont destinées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et Évaluation de la mise en œuvre du PAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi interne de la mise en œuvre du PAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suivi et Évaluation des mesures d'assistance et de soutien |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clôture de la réinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation du rapport de mise en œuvre du PAR pour ANO de la Banque |  |  |  |  |  |  |  |  |

- DIFFUSION

Un résumé du PAR sera publié sur le site de MOUDOUN ainsi que d’autres canaux du ministère et affichés au niveau des municipalités, afin de mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs surtout les ménages affectés, dans des délais appropriés, les informations pertinentes.

Des exemplaires du présent Plan d’action de réinstallation seront déposés dans les mairies et administrations concernées.

Le PAR sera aussi publié sur le site de la Banque Mondiale après validation.

- Coût de mise en œuvre

- Coût de mise en œuvre global du PAR

Le coût de mise en œuvre du PAR est estimé à « trois millions trente un mille six cent soixante MRU (3 031 660 MRU) ».

Les détails sont donnés dans les tableaux ci-dessous (Budget global et par ville).

Tableau : Coût de mise en œuvre du PAR (Budget global pour l’ensemble)

| BUDGET PAR |  | MONTANT EN MRU | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnisation des PAP | Compensation des structures physiques (21 structures affectées) pour 19 PAPs = 559 304 | 2 124 554 | Projet |
|  | Compensation des pertes économiques pour 135 PAPs = 1 565 250 |  |  |
| Assistance aux personnes vulnérables y compris les personnes en situation de handicap : 121 500 MRU pour les 09 personnes vulnérables identifiées à raison de 13 500 MRU/personne ; |  | 121 500 |  |
| Activités de Communication et de sensibilisation sur le PAR |  | 110 000 | Projet |
| Activité de renforcement de capacité des 5 comités de gestion des plaintes ainsi que la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs sur la réinstallation de manière générale (NES 5 de la Banque mondiale) et le résultat de ce PAR |  | 400 000 |  |
| Suivi - évaluation externe de la réinstallation |  | PM (Perdiems et logistiques à prendre en charge par le projet |  |
| Mise en œuvre du PAR le consultant indépendant/assistant technique en sauvegardes E&S |  | PM (déjà mobilisé par le projet) |  |
| Total (MRU) |  | 2 756 054 |  |
| Contingence (10%) |  | 275 606 |  |
| MONTANT TOTAL DU PAR |  | 3 031 660 | Projet |

Source : Consultant, Juin 2026

Coût de mise en œuvre du PAR de la ville de Selibabi

Le coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de Selibabi est estimé à « quatre cent quinze un mille huit cent cinquante-neuf MRU (415 859 MRU) ».

Tableau : Coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de Selibabi

| BUDGET PAR |  | MONTANT EN MRU | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnisation des PAP | Compensation des structures physiques (2 structures affectées) pour 02 PAPs = 11 904 | 195 054 | Projet |
|  | Compensation des pertes économiques pour 23 PAPs = 183 150 |  |  |
| Assistance aux personnes vulnérables y compris les personnes en situation de handicap : 81 000 MRU pour les 06 personnes vulnérables identifiées à raison de 13 500 MRU/personne ; |  | 81 000 |  |
| Activités de Communication et de sensibilisation sur le PAR |  | 22 000 | Projet |
| Activité de renforcement de capacité du comité de gestion des plaintes ainsi que la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs sur la réinstallation de manière générale (NES 5 de la Banque mondiale) et le résultat de ce PAR |  | 80 000 |  |
| Suivi - évaluation externe de la réinstallation |  | PM (Perdiems et logistiques à prendre en charge par le projet |  |
| Total (MRU) |  | 378 054 |  |
| Contingence (10%) |  | 37 805 |  |
| MONTANT TOTAL DU PAR |  | 415 859 | Projet |

Source : Consultant, Juin 2026

- Coût de mise en œuvre du PAR de la ville de Kiffa

Le coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de Kiffa est estimé à « un million deux cent soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt-onze MRU (1 275 291 MRU) ».

Tableau : Coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de Kiffa

| BUDGET PAR |  | MONTANT EN MRU | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnisation des PAP | Compensation des structures physiques (5 structures affectées) pour 05 PAPs = 508 055 | 1 057 355 | Projet |
|  | Compensation des pertes économiques pour 29 PAPs = 549 300 |  |  |
| Activités de Communication et de sensibilisation sur le PAR |  | 22 000 | Projet |
| Activité de renforcement de capacité du comité de gestion des plaintes ainsi que la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs sur la réinstallation de manière générale (NES 5 de la Banque mondiale) et le résultat de ce PAR |  | 80 000 |  |
| Suivi - évaluation externe de la réinstallation |  | PM (Perdiems et logistiques à prendre en charge par le projet |  |
| Total (MRU) |  | 1 159 355 |  |
| Contingence (10%) |  | 115 936 |  |
| MONTANT TOTAL DU PAR |  | 1 275 291 | Projet |

Source : Consultant, Juin 2026

- Coût de mise en œuvre du PAR de la ville d’Aïoun

Le coût de mise en œuvre du PAR pour la ville d’Aïoun est estimé à «six cent soixante-douze mille huit cent quatre-vingt-cinq MRU (672 885 MRU) ».

Tableau : Coût de mise en œuvre du PAR pour la ville d’Aioun

| BUDGET PAR |  | MONTANT EN MRU | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnisation des PAP | Compensation des structures physiques (7 structures affectées) pour 07 PAPs = 14 714 | 496 214 | Projet |
|  | Compensation des pertes économiques pour 50 PAPs = 481 500 |  |  |
| Assistance aux personnes vulnérables y compris les personnes en situation de handicap : 13 000 MRU pour une 01 personne vulnérable identifiée à raison de 13 500 MRU |  | 13 500 |  |
| Activités de Communication et de sensibilisation sur le PAR |  | 22 000 | Projet |
| Activité de renforcement de capacité du comité de gestion des plaintes ainsi que la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs sur la réinstallation de manière générale (NES 5 de la Banque mondiale) et le résultat de ce PAR |  | 80 000 |  |
| Suivi - évaluation externe de la réinstallation |  | PM (Perdiems et logistiques à prendre en charge par le projet |  |
| Total (MRU) |  | 611 714 |  |
| Contingence (10%) |  | 61 171 |  |
| MONTANT TOTAL DU PAR |  | 672 885 | Projet |

Source : Consultant, Juin 2026

- Coût de mise en œuvre du PAR de la ville de Bassiknou

Le coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de Bassiknou est estimé à « quatre cent soixante-dix-neuf mille huit cent soixante-onze MRU (479 871 MRU) ».

Tableau : Coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de Bassiknou

| BUDGET PAR |  | MONTANT EN MRU | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnisation des PAP | Compensation des structures physiques (6 structures affectées) pour 06 PAPs = 21 946 | 320 746 | Projet |
|  | Compensation des pertes économiques pour 27 PAPs = 298 800 |  |  |
| Assistance aux personnes vulnérables y compris les personnes en situation de handicap : 13 000 MRU pour une 01 personne vulnérable identifiée à raison de 13 500 MRU |  | 13 500 |  |
| Activités de Communication et de sensibilisation sur le PAR |  | 22 000 | Projet |
| Activité de renforcement de capacité du comité de gestion des plaintes ainsi que la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs sur la réinstallation de manière générale (NES 5 de la Banque mondiale) et le résultat de ce PAR |  | 80 000 |  |
| Suivi - évaluation externe de la réinstallation |  | PM (Perdiems et logistiques à prendre en charge par le projet) |  |
| Total (MRU) |  | 436 246 |  |
| Contingence (10%) |  | 43 625 |  |
| MONTANT TOTAL DU PAR |  | 479 871 | Projet |

Source : Consultant, Juin 2026

- Coût de mise en œuvre du PAR de la ville d’Adel Bagrou

Le coût de mise en œuvre du PAR pour la ville de d’Adel Bagrou est estimé à «cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante-quatre MRU (187 754 MRU) ».

Tableau : Coût de mise en œuvre du PAR pour la ville d’Adel Bagrou

| BUDGET PAR |  | MONTANT EN MRU | SOURCE DE FINANCEMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| Indemnisation des PAP | Compensation des structures physiques (1 structure affectée) pour 01 PAP = 2 685 | 55 185 | Projet |
|  | Compensation des pertes économiques pour 07 PAPs = 52 500 |  |  |
| Assistance aux personnes vulnérables y compris les personnes en situation de handicap : 13 000 MRU pour une 01 personne vulnérable identifiée à raison de 13 500 MRU |  | 13 500 |  |
| Activités de Communication et de sensibilisation sur le PAR |  | 22 000 | Projet |
| Activité de renforcement de capacité du comité de gestion des plaintes ainsi que la Commission Foncière Locale d’arbitrage des conflits fonciers collectifs sur la réinstallation de manière générale (NES 5 de la Banque mondiale) et le résultat de ce PAR |  | 80 000 |  |
| Suivi - évaluation externe de la réinstallation |  | PM (Perdiems et logistiques à prendre en charge par le projet) |  |
| Total (MRU) |  | 170 685 |  |
| Contingence (10%) |  | 17 069 |  |
| MONTANT TOTAL DU PAR |  | 187 754 | Projet |

Source : Consultant, Juin 2026